Cahier des Charges : Application Pharmagram

Introduction

L'application Pharmagram vise à transformer l'accès aux produits pharmaceutiques en une expérience conviviale, informative et efficace. Elle propose une multitude de fonctionnalités destinées aux utilisateurs et aux pharmacies, facilitant ainsi la gestion des produits, des commandes et des services de santé. Ce cahier des charges détaille les spécifications du projet, les phases de développement, et les fonctionnalités clés.

Objectifs du Projet

- Créer une application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations complètes sur les produits pharmaceutiques.

- Offrir des services de livraison certifiés et des fonctionnalités de gestion des ordonnances.

- Mettre en place une interface web pour présenter les fonctionnalités de l'application et permettre une prise en main rapide.

Fonctionnalités Clés

Pour les Utilisateurs

Recherche de Produits :

  - Autorisations de Mise sur le Marché : Accéder à une liste de produits avec leurs autorisations, permettant aux utilisateurs de vérifier la légitimité des produits.

  - Produits Retirés : Consulter les produits appelés à être retirés du marché, avec des informations sur les raisons du retrait.

  - Information sur les Laboratoires : Visualiser des informations détaillées sur les grands laboratoires qui produisent des produits pharmaceutiques, y compris leur réputation et leurs produits phares.

  - Liste des Laboratoires Efficaces : Accéder à une liste des laboratoires produisant des médicaments efficaces et disponibles sur le marché.

  - Informations Complètes sur les Produits : Obtenir des informations détaillées sur chaque produit, incluant la composition, les effets secondaires et les contre-indications.

Alertes Personnalisées :

  - Notifications Médicales : Recevoir des rappels pour la prise de médicaments et des alertes sur les produits retirés ou en rupture.

Suivi et Gestion des Ordonnances :

  - Ordonnances Numériques : Gestion des ordonnances numérisées avec la possibilité de télécharger ou de scanner des prescriptions.

  - Renouvellement Automatique : Notification des pharmacies pour les renouvellements d'ordonnances.

Comparateur de Prix :

  - Comparaison de Produits : Fonctionnalité permettant de comparer les prix d’un produit dans différentes pharmacies à proximité ou en ligne.

Évaluations et Avis :

  - Système d'Avis : Les utilisateurs peuvent laisser des avis et des notes sur les produits pharmaceutiques et les pharmacies, renforçant la transparence.

Consultation Médicale en Ligne :

  - Téléconsultation : Ajouter une fonctionnalité pour des consultations à distance avec des pharmaciens ou médecins.

Accès aux Produits Sans Ordonnance :

  - Produits en Vente Libre : Informations sur les produits sans ordonnance et suggestions d'alternatives.

Système de Récompenses :

  - Fidélité : Programme de fidélité pour accumuler des points lors des achats, échangeables contre des réductions.

Partenariat avec des Assurances :

  - Vérification de Couverture : Module permettant aux utilisateurs de vérifier la couverture de leurs médicaments par leur assurance santé.

Mode Urgence :

  - Localisation Rapide : Un mode d'urgence affichant en priorité les pharmacies ouvertes et les produits d'urgence à proximité.

Historique des Achats :

  - Suivi des Commandes : Historique des commandes passées et notifications pour renouveler les produits.

Système de Santé Préventive :

  - Recommandations : Suggestions de produits préventifs basées sur des tendances de santé.

Mode Off-line :

  - Accès Hors Ligne : Fonctionnalité permettant de télécharger des informations pour une consultation sans connexion.

Commandes en Ligne :

  - Livraison par Transport Certifié : Possibilité de commander des produits en ligne et de se faire livrer par des compagnies certifiées comme Gozem.

Estimation des Délais de Réalisation

| Fonctionnalité | Durée Estimée (mois) |
| --- | --- |
| Recherche de Produits | 2 |
| Alertes Personnalisées | 1 |
| Suivi et Gestion des Ordonnances | 2 |
| Comparateur de Prix | 2 |
| Évaluations et Avis | 1 |
| Consultation Médicale en Ligne | 3 |
| Accès aux Produits Sans Ordonnance | 1 |
| Système de Récompenses | 2 |
| Partenariat avec des Assurances | 2 |
| Mode Urgence | 1 |
| Historique des Achats | 1 |
| Système de Santé Préventive | 2 |
| Mode Off-line | 1 |
| Commandes en Ligne | 3 |

Durée Totale Estimée : 10 mois

Phases de Développement

- Phase de Conception : Élaboration des maquettes et spécifications techniques.

- Phase de Développement Mobile : Création de l'application mobile pour iOS et Android.

- Phase de Développement Web : Développement du site web pour présenter les fonctionnalités.

- Phase de Développement Desktop : Création de l'interface pour les pharmacies.

- Phase de Tests et Validation : Tests de l'application avec des utilisateurs ciblés.

Ressources et Financement

- Équipe de Développement : Nécessité d'une équipe technique qualifiée.

- Budget : Modèle de connexion mensuelle pour la recherche de fonctionnalités, ainsi que des coûts pour l'utilisation des API et l'hébergement.

Versioning

- Version 1 : Tests par des utilisateurs ciblés.

- Version 2 : Lancement pour le grand public.

Conclusion

L'application Pharmagram se positionne comme une solution innovante et complète pour les utilisateurs et les pharmacies. Avec ses nombreuses fonctionnalités, elle répond aux besoins croissants d'accessibilité et de transparence dans le secteur pharmaceutique. La concrétisation de ce projet nécessitera un investissement significatif, tant en ressources humaines qu'en financement, mais le potentiel de transformation qu'il offre justifie pleinement cet engagement.